Anexă la HG nr.\_\_\_\_\_/2023

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

**„Construire Spital Regional de Urgență Iași”**

TITULAR: Ministerul Sănătății

BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, pe perioada realizării investiţiei

Ministerul Sănătății, după finalizarea investiției

AMPLASAMENT: Strada Moara de Vânt nr. 225, Zona Moara de Vânt - Podgoria Copou, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi.

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:**

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 3.276.233**

(în prețuri valabile la data de 22.12.2022, 1 Euro=4,8981 lei)

din care C+M **mii lei 1.831.019**

**Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA) mii lei 3.241.098**

din care C+M  **mii lei 1.831.019**

**Eșalonarea investiției**

- Anul I INV/CM **mii lei/ mii lei 648.000/ 458.000**

- Anul II INV/CM **mii lei/ mii lei** **648.000/ 458.000**

- Anul III INV/CM **mii lei/ mii lei** **972.000/ 458.000**

- Anul IV INV/CM **mii lei/ mii lei** **973.098/ 457.019**

**Capacităţi:**

- suprafața construită - Ac **mp** **28.025**

- suprafaţa desfăşurată - Ad **mp 171.914**

- paturi spitalizare **buc** **850**

- bloc operator (săli de operație) **buc** **20**

**Durata rest de executat a investiției luni 48**

**Factori de risc**

Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2013.

În conformitate cu prevederile:

- regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, clădirea se încadrează în categoria de importanță B - construcție de importanță deosebită;

- reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013, clădirea se încadrează în clasa I de importanță;

- normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999, gradul de rezistență la foc este II, iar riscul de incendiu este mic.

**Finanţarea investiţiei**

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.